# 

# СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

# (контрольный орган)

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

624380, г. Верхотурье, Свердловской области, ул. Советская, 4

ОКПО/ОГРН 89890535/1086647000318; ИНН/КПП 6640003970/664001001;

БИК 046517001, тел. (34389) 2-16-87, факс 2-16-87

finkontrol56 [@mail.ru](mailto:adm-verchotury@mail.ru)

Отчет

О результатах проверки целевого и эффективного использования средств местного бюджета, выделенных в 2012-2013 годах на реализацию мероприятий по муниципальной целевой программе «Информатизация городского округа Верхотурский на 2011 – 2015 годы»

22 октября 2013 года г. Верхотурье

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** на основании пункта 1 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 39 Положения о бюджетном процессе в городском округе Верхотурский, утвержденного Решением Думы городского округа Верхотурский от 28.03.2012г №18, Положения о Счетной палате (контрольном органе) городского округа Верхотурский, утвержденного 05.10.2011г. №16 и планом работы контрольного органа, а также распоряжения председателя контрольного органа от 04.10.2013г №7.

**Цель контрольного мероприятия:** Проверить целевое использование средств бюджета городского округа Верхотурский, выделенных в 2012 году и 2013 годы на реализацию муниципальной целевой программы «Информатизация городского округа Верхотурский на 2011-2015 годы».

**Предмет контрольного мероприятия:** Средства бюджета городского округа Верхотурский, выделенные для реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Информатизация городского округа Верхотурский на 2011 – 2015 годы», первичные документы и материалы, относящиеся к цели и предмету проверки, регистры бухгалтерского учета за 2012 – 2013 годы.

**Объекты (объекты) контрольного мероприятия:** Администрация городского округа Верхотурский (далее – Администрация)

**Проверяемый период деятельности:** 2012 и 2013 годы

**Сроки проведения контрольного мероприятия:** с 07.10.2013г по 21.10.2013 года

**Результаты проверки:** по результатам проверки составлен акт от 18.10.2013г., который был подписан главой администрации и председателем комитета экономики 18.10.2013г.

Муниципальная целевая программа «Информатизация городского округа Верхотурский на 2011- 2015 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 08 апреля 2011г №352. Постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 30 июля 2012г №846 и от 14 ноября 2012г №1342 в нее вносились изменения, касающиеся мероприятий, планируемых на 2011 - 2015 годы и объемов их финансирования. Задачи и результат, который предполагалось достичь в ходе реализации мероприятий МЦП в проверяемом периоде не изменялись.

Заказчиком программы является Администрация городского округа Верхотурский (далее – Администрация).

Исполнителями программы являются; Администрация городского округа Верхотурский, Управление культуры и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский, Управление образования Администрации городского округа Верхотурский, Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский.

МЦП определены 3 цели и задачи:

обеспечение эффективности управления информационными ресурсами городского округа Верхотурский;

совершенствование информационно – технической инфраструктуры Администрации городского округа Верхотурский;

повышение квалификации работников в области использования информационных технологий.

**Законность и результативность использования средств местного бюджета, направленных на финансирование мероприятий муниципальной целевой программы «Информатизация городского округа Верхотурский на 2011-2015 годы» в 2012-2013 годах.**

В 2012 году МЦП предусмотрено выполнение мероприятий на сумму 1248,4 тыс. рублей из них за счет средств местного бюджета 565,6 тыс. рублей по целевой статье 7950200 и за счет средств областного бюджета 682,8 тыс. рублей по целевой статье 8150000.

На 2013 год МЦП предусмотрено выполнение мероприятий на сумму 2073,7 тыс. рублей; в том числе за счет средств местного бюджета 1953,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 120 тыс. рублей.

Решением Думы городского округа Верхотурский от 21 декабря 2011 №47 «О бюджете городского округа Верхотурский на 2012 год и плановый период 2013 2014 годов» (с изменениями) на 2012 год предусмотрено на выполнение Программы 565,6 тыс. рублей из местного бюджета и 682,8 тыс. рублей из областного бюджета. Решением Думы городского округа Верхотурский от 18 декабря 2012 года №89 «О бюджете городского округа Верхотурский на 2013 год» (с изменениями) предусмотрено на выполнение программы 1549,9 тыс. рублей из местного бюджета и 140,0 тыс. рублей из областного бюджета.

В 2012 году на выполнение программных мероприятий израсходовано средств местного бюджета в объеме 798,5 тыс. рублей или 64% (1248,4 тыс. рублей) от плановых расходов, в том числе за счет средств местного бюджета 491,9 тыс. рублей или 87% (565,6 тыс. рублей) от плановых расходов, за счет средств областного бюджета 306,6 тыс. рублей или 44,9% (682,8 тыс. рублей) от плановых расходов. За 9 месяцев 2013 года фактические расходы на Программу составили 303,3 тыс. рублей или 17,9% (1689,9 тыс. рублей) от плановых расходов, в том числе за счет средств местного бюджета 240,4 тыс. рублей или 15,5% (1549,9 тыс. рублей) от плановых расходов, за счет средств областного бюджета 62,9 тыс. рублей или 44,9% (140,0 тыс. рублей) от плановых расходов.

При анализе исполнения программных мероприятий установлено не равномерное их исполнение. За 9 месяцев 2013 года израсходованы средства местного бюджета по КБК 90101137950200244226 в объеме 238,9 тыс. рублей на «Оплату услуг по техническому обслуживанию компьютерной техники и программу». Примененный вид расхода 244 не относиться к сфере информационно-коммуникационных технологий.

**Определение эффективности выполнения и своевременности выделения бюджетных ассигнований на финансирования мероприятий муниципальной целевой программы «Информатизация городского округа Верхотурский на 2011-2015 годы» в 2012-2013 годах.**

В целях реализации мероприятий МЦП Администрация заключала договоры на выполнения работ (оказания услуг), т.е. принимала на себя обязанность уплатить исполнителю определенные денежные средства из средств местного и областного бюджета в соответствии с договором, заключенным в рамках его бюджетных обязательств. В нарушении МЦП, лимиты бюджетных средств по КБК 90101137950200242000 доведены до бюджетополучателей, не являющимися исполнителями данной программы в размере 79,1 тыс. рублей (Привокзальное ТУ - 56,9 тыс. рублей, Кордюковское ТУ - 5,3 тыс. рублей, Дерябинское ТУ – 15,4 тыс. рублей, Красногорское ТУ – 1,5 тыс. рублей).

В 2012 году было заключено 16 договоров и муниципальных контрактов на оказание услуг (выполнения работ) на общую сумму 856,4 тыс. рублей. Выполнено работ (оказано услуг) в рамках реализации программных мероприятий на сумму 798,5 тыс. рублей

В течение 2013 года программные мероприятия исполнялись не равномерно, 2 мероприятия имеют нулевое исполнение.

Заявки на выделение ассигнований из местного бюджета оформляются не своевременно, а объем выделяемых ассигнований ниже заявленного объема на 45,2%. Из чего можно сделать вывод: Администрация не исполняет свои денежные обязательства, принятые в рамках реализации мероприятий МЦП, ассигнования из местного бюджета на выполнение мероприятий МЦП выделяются не своевременно, что приводит к росту кредиторской задолженности Администрации.

Оценка эффективности МЦП предполагает наличие критериев и показателей, с помощью которых можно анализировать полученные результаты относительно осуществленных расходов.

В МЦП программе определены целевые показатели, которые должны использоваться при ее оценке, обоснованна финансово-экономическая эффективность и общественная значимость МЦП для жителей городского округа, не определена доходная бюджетная составляющая, получаемая в результате реализации программных мероприятий. При выполнении МЦП плановые показатели расходятся с фактическим исполнением или не исполняются (имеют нулевые показатели). Следовательно, провести полную оценку эффективности расходования средств местного бюджета, выделенных на реализацию МЦП, возможным не представляется.

**Выводы и предложения:**

1.Задачи и результат, который предполагалось достичь в ходе реализации мероприятий МЦП в проверяемом периоде не изменялись.

2. Программные мероприятия выполняются не в соответствии с планом и не в полном объеме.

3. Средства местного бюджета в объеме 238,9 тыс. рублей, направленные на оплату услуг по техническому обслуживанию компьютерной техники и ведения официального сайта по виду расходов 244 использованы, не обосновано.

4. Администрация не исполняет свои денежные обязательства, принятые в рамках реализации мероприятий МЦП, ассигнования из местного бюджета на выполнение мероприятий МЦП выделялись не своевременно, что приводило к росту кредиторской задолженности и риску необоснованных расходов местного бюджета в виде пени и штрафа за задержку платежа, предусмотренного денежным обязательством.

5. В МЦП не определена доходная бюджетная составляющая, получаемая в результате реализации программных мероприятий.

Предложения:

1. Денежные обязательства для реализации программных мероприятий, принимать на основании и в соответствии с планом мероприятий МЦП.

2. Для предотвращения роста кредиторской задолженности и риска необоснованных расходов местного бюджета в виде пени и штрафа за задержку платежа, своевременно выделять ассигнования из местного бюджета на исполнение денежных обязательств, принятых для реализации программных мероприятий МЦП.

3. Определить целевые показатели, которые должны использоваться при оценке МЦП, включая доходную бюджетную составляющую, получаемую в результате реализации программных мероприятий.

4. Направить обзорное письмо по итогам контрольного мероприятия в Финансовое управление для сведения.

5. Направить представление по результатам контрольного мероприятия в Администрацию.

Председатель Н.М. Кокоулина